|  | Пункт 1 |  |  |  | Заказчики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Михайлов Дмитрий Антонович тел. 8 (863) 255-24-67 E-mail: 002464@oaorsm.ru Видавский Виталий Владимирович тел. 8 (863) 250-37-00 E-mail: 003516@oaorsm.ru |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 2 |  |  |  | Предмет тендерных торгов |  |
|  | Концептуальный/базовый инжиниринг по проекту "Создание производства отливок, с годовым объемом до 22 000 тонн годного литья, по технологии изготовления форм из холодно-твердеющих смесей» Расчетная программа для производства отливок ДТТ и ДСТ на 2024-2028 г. предоставляется по запросу после предварительный коммерческих переговоров. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 3 |  | Форма, срок и порядок оплаты |  |  |  |
|  | Безналичный расчет. Дата исполнения ТЗ февраль-май 2022г. Расчет осуществляется согласно Договора. Подрядчик обязан представлять документы согласно Договора. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 4 |  |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам |  |
|  | - Требования к подрядной организации; - Варианты выхода на проектную мощность; - Количество предоставляемых компоновочных решений; Разрабатываемые разделы: - Анализ и классификация номенклатуры для производства; - Схемы технологических потоков; - Расчет производительности для каждого производственного участка; - Расчет необходимого количества основного и вспомогательного оборудования с указанием его технических характеристик; - Общий план с расположением оборудования и разрезы; - Данные о потреблении энергоресурсов и их виды; - Предварительный перечень и расход основных и вспомогательных материалов; - Предварительный общий план здания и разрезы (с расчетом и определением технологических участков и складских помещений и т.д.) с учетом требуемых фундаментов; - Описание системы аспирации воздуха; - Предварительный план-график выполнения проектных работ на каждом этапе реализации с учетом проведения проектных, изыскательских работ, приобретения оборудования, сроков его изготовления, монтажа, пуско-наладочных и приемо-сдаточных работ (кВт / тонна), Max. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 5 |  |  | Дата и время окончания срока подачи заявок |  |  |
|  | «31» января 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 6 |  |  |  | Дата окончания срока рассмотрения заявок |  |
|  | «31» января 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 7 |  |  |  | Дата проведения тендерных торгов |  |
|  | «01» февраля 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 8 |  |  |  | Критерии и порядок оценки |  |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по формуле Общей оценки контрагента - ООП = (Вi*Уi), где: У1 – Коммерческая сторона; У2 – техническая сторона; |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 9 |  |  |  | Сведения о валюте |  |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации или валюте Подрядной организации. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 10 |  |  |  | Срок подписания договора/спецификации |  |
|  | По результатам тендерных торгов ОМТСиЛ заключает договор/изменения к договору с Победителями тендера в течение 20 (двадцать) рабочих дней. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 11 |  |  |  | Адрес официального сайта |  |
|  | http://www.rostlit.ru |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик тендера: Главный металлург В.В. Видавский Руководитель тендера: Начальник ОМТСиЛ Д.А. Михайлов |  |  |  |  |  |

Тендерная заявка  № 1349

ООО «РЛЗ», ОМТСиЛ,

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-37-00, факс 255-23-16

Дата: 27.01.2022 г. период поставки: февраль-май 2022г.